PadlHub LK

План рефакторинга кодовой базы

Версия 1.0 · Март 2026

1. Краткое резюме

Проект работает корректно, но накопил структурный долг. Три компонента суммарно содержат 12 000+ строк, весь API-слой — в одном файле на 5 800 строк, логика дублируется между модулями.

Это не влияет на работу сейчас, но замедляет разработку и увеличивает риск при каждом изменении. План предлагает 4 этапа — каждый не ломает работу приложения и может выполняться независимо.

2. Текущее состояние

2.1 Размеры ключевых файлов

| Файл | Строк | useState | Основная проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| GamesPage.tsx | 8 200 | 98 | God Component — 5 экранов в одном |
| apiClient.ts | 5 790 | — | 111 экспортов, весь API в одном месте |
| CommunitiesSection.tsx | 3 137 | 44 | Список + создание + участники + лента |
| Cabinet.tsx | 1 767 | 20 | Загружает всё при монтировании |

2.2 Выявленные проблемы

🔴  Критические

- GamesPage.tsx (8 200 строк, 98 useState) — один компонент реализует: список игр, создание (выбор студии → время → слот → игроки), детали, чат, live-рейтинги, запись результатов, оплату.

- apiClient.ts (5 790 строк, 111 экспортов, 59 типов) — единственный файл для всех API-вызовов. Любой экран тянет весь файл, хотя использует 5–10 функций.

🟡  Средние

- Дублирование кода чата: функции getChatReadStorageKey, readChatReadMap, writeChatReadMap и константа «padlhub.chat.lastRead.v1» скопированы побайтово в Cabinet.tsx и GamesPage.tsx.

- Три параллельных поллинга при открытом кабинете с чатом: непрочитанные (12 с), сообщения открытого чата (7 с), SupportChat (12 с).

- Жёстко зашитый UUID PREFERRED_PANORAMIC_SUB_SERVICE_ID = «415edff9-...» не вынесен в env, смена требует пересборки.

- Мёртвый код: ENABLE_MASTER_SERVICE_AUTO_DISCOVERY = false используется в 4 местах, но отключён без плана включения.

🟢  Мелкие

- Опечатка в именах: BuySubscroptionCard.tsx, SubscroptionCard.tsx (лишняя «r»).

3. План рефакторинга

Четыре независимых этапа. Каждый не ломает работу приложения. Рекомендуемая последовательность: 1 → 2 → 3 → 4. Этапы 1 и 2 можно выполнять параллельно.

Этап 1 — Общий код и конфигурация  (1–2 дня)

Быстрые победы без риска. Убираем дублирование, жёстко зашитые значения, опечатки.

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1.1 | Создать src/utils/chatStorage.ts — перенести getChatReadStorageKey, readChatReadMap, writeChatReadMap из Cabinet.tsx и GamesPage.tsx |
| 1.2 | Вынести PREFERRED_PANORAMIC_SUB_SERVICE_ID в .env как VITE_PANORAMIC_SUB_SERVICE_ID |
| 1.3 | Принять решение по ENABLE_MASTER_SERVICE_AUTO_DISCOVERY: включить или удалить 4 мёртых ветки |
| 1.4 | Переименовать SubscroptionCard → SubscriptionCard, BuySubscroptionCard → BuySubscriptionCard |

⚠ Этап 1 не меняет поведение приложения. Изменения только в файловой структуре и именах импортов.

Этап 2 — Разделить apiClient.ts  (2–3 дня)

5 790 строк разбиваем на доменные модули. Публичный интерфейс не меняется — старый файл становится реэкспортом.

Предлагаемая структура:

src/api/

index.ts           ← реэкспорт всего (обратная совместимость)

base.ts            ← request(), withRetry(), типы ApiResult/ApiError

profile.ts         ← apiFetchProfile, apiUpdateProfile, apiUploadProfilePhoto

bookings.ts        ← apiFetchBookings, apiCancelBooking

subscriptions.ts   ← apiFetchSubscriptions, apiBuySubscroption

games.ts           ← apiFetchPadelGames*, apiCreatePadelGame*, apiUpdatePadelGameRecord

gameChat.ts        ← apiFetchPadelGameChatMessages, apiSendPadelGameChatMessage

masterService.ts   ← apiFetchMasterServiceTimeslots, apiPayMasterService

support.ts         ← apiFetchSupportDialogs*, apiCreateSupportDialogEvent

tournaments.ts     ← apiFetchTournamentParticipants, apiCreateAmericanoTournament

studios.ts         ← apiFetchStudios, apiFetchOnboardingStations

types/             ← все экспортируемые интерфейсы

| № | Задача |
| --- | --- |
| 2.1 | Создать src/api/base.ts — базовые утилиты запросов и общие типы |
| 2.2 | Постепенно переносить функции в доменные файлы, добавляя реэкспорт в index.ts |
| 2.3 | После переноса всех функций — удалить исходный apiClient.ts |

⚠ Старый import { apiFetchProfile } from '../../utils/apiClient' продолжает работать через реэкспорт. Компоненты не нужно трогать.

Этап 3 — Декомпозиция GamesPage.tsx  (3–5 дней)

Самая трудоёмкая часть. 8 200 строк разбиваем по шагам машины состояний.

Текущая Step-машина:

create  →  place  →  time  →  details  →  chat

Целевая структура:

src/components/games/

GamesPage.tsx          ← оркестратор: Step-машина + shared state (цель: ~200 строк)

GamesList.tsx          ← шаг 'create': список игр, фильтры

GameStudioPicker.tsx   ← шаг 'place': выбор студии + карта

GameTimePicker.tsx     ← шаг 'time': выбор времени и слота

GameDetails.tsx        ← шаг 'details': карточка, участники, оплата

GameChat.tsx           ← шаг 'chat': чат + поллинг

hooks/

useGameChat.ts       ← чат + setInterval(7 с)

useGameRatings.ts    ← live-рейтинги

useMatchResult.ts    ← запись результатов

utils/

ratingUtils.ts       ← ~20 функций расчёта рейтингов

playerUtils.ts       ← getPlayerInitials, dedupePlayersByIdentity и др.

bookingUtils.ts      ← matchBookingsByLookupContext и др.

geoUtils.ts          ← distanceBetweenPointsMeters, pickNearestStudiosForViewport

| № | Задача |
| --- | --- |
| 3.1 | Вынести ~60 вспомогательных функций без React-хуков в utils/ (наиболее безопасно, сразу -1500 строк) |
| 3.2 | Выделить useGameChat.ts hook (setInterval + loadChatMessages) |
| 3.3 | Выделить useGameRatings.ts hook |
| 3.4 | Выделить GameChat.tsx из GamesPage |
| 3.5 | Выделить GameDetails.tsx (самая сложная часть — много shared state) |
| 3.6 | Выделить GamesList, GameStudioPicker, GameTimePicker |

⚠ Начинать с 3.1 — утилиты без хуков убираются без риска регрессий и сразу дают значимый эффект.

Этап 4 — Поллинг и загрузка данных  (1–2 дня)

Устраняем 3 параллельных setInterval и ленивую загрузку в Cabinet.

| № | Задача |
| --- | --- |
| 4.1 | Объединить поллинг непрочитанных (12 с) и чата игры (7 с) в один useGameChat hook |
| 4.2 | Cabinet.tsx: заменить загрузку всего при монтировании на загрузку по вкладкам (lazy per tab) |
| 4.3 | Оценить переход SupportChatWidget на WebSocket вместо поллинга (опционально) |

4. Сводная таблица

| Этап | Название | Оценка | Риск | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий код и конфиг | 1–2 дня | 🟢 Низкий | Нет дублей, UUID в env |
| 2 | Разделить apiClient.ts | 2–3 дня | 🟢 Низкий | Доменные API-модули |
| 3 | Декомпозиция GamesPage | 3–5 дней | 🟡 Средний | GamesPage < 200 строк |
| 4 | Поллинг и загрузка | 1–2 дня | 🟡 Средний | Меньше сетевых запросов |

Итого оценка: 7–12 рабочих дней. Этапы 1 и 2 можно делать параллельно.

5. Что не трогать

- Архитектуру оверлей-системы (MyApp.tsx) — работает хорошо.

- AuthContext.tsx — маленький, чистый, изменений не требует.

- Node-RED потоки — рефакторинг фронтенда их не затрагивает.

- analytics.ts — работает корректно, изменять рискованно.

6. С чего начать

Если нет времени на всё сразу — начать с этапа 1 и задачи 3.1. Суммарно 2–3 дня, максимальный эффект на единицу усилий:

- Удалить дублирующий код чата → создать src/utils/chatStorage.ts

- Вынести ~60 функций-утилит из GamesPage в src/components/games/utils/

- Переименовать файлы с опечаткой

- Вынести PREFERRED_PANORAMIC_SUB_SERVICE_ID в .env

После этого GamesPage потеряет ~1 500 строк, а следующий разработчик будет значительно быстрее ориентироваться в коде.